Timeline:

* Tuần 6: Nghiên cứu, khảo sát ATMEGA
* Tuần 7: Chia 2 nhóm, nghiên cứu driver mortor dc, giao tiếp MCU MT, Nhóm 2: Sensor, giao tiếp MCU, sensor
* Tuần 8: Viết mã, kết hợp, chạy mô phỏng
* Tuần 9: Mô phỏng trên test board.
* Tuần 10: In, gia công phần cứng.
* Tuần 11: Hiệu chỉnh, hoàn thiện.

Công việc: